NHIỆM VỤ DỊCH VỤ CÔNG (NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG)
1- Tên nhiệm vụ: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng.
2- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
	TT
	Họ và tên, học hàm, học vị
	Nội dung công việc chính tham gia

	1
	Phạm Đình Kiên

Thạc sỹ Khoa học Môi trường, kỹ sư thủy lợi
	Chủ nhiệm, chủ trì thực hiện nhiệm vụ, tham gia thực hiện nội dung 1,2,3,4

	2
	Trần Hưng -Thạc sỹ công nghệ môi trường
	Thư ký khoa học: 
Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và tham gia thực hiện nội dung 1,2,3,4

	3
	Nguyễn Thị Kim Dung
- Tiến sĩ Kỹ thuật Tài nguyên nước
	Thực hiện các nội dung số 1,2,3,4

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Anh – Thạc sỹ Quản lý môi trường
	Thực hiện các nội dung số 1,2,3,4

	5
	Nguyễn Thị Loan

Thạc sỹ kỹ thuật Tài nguyên nước
	Thực hiện các nội dung số 1,2,3,4

	6
	Vũ Thị Thanh Trà – thạc sỹ Kỹ thuật môi trường
	Thực hiện các nội dung số 1,2,3,4

	7
	Ngô Minh Đức – Thạc sỹ khoa học môi trường
	Thực hiện các nội dung số 1,2,3,4

	8
	Phạm Văn Tùng- Tiến sỹ Môi trường đất và nước
	Thực hiện các nội dung số 2,3,4

	9
	Hà Thị Xuyến – Thạc sỹ kỹ thuật cấp thoát nước
	Thực hiện các nội dung số 2,3,4

	10
	Phạm Mạnh Hùng – thạc sỹ Thủy động lực tính toán/ Tiến sỹ kỹ thuật bờ biển
	Thực hiện các nội dung số 2,3,4


3- Mục tiêu của nhiệm vụ;
· Kiểm kê, đánh giá được hiện trạng các nguồn thải, mức độ ô nhiễm môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng.

· Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng.

4- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện;
Nội dung 1. Kiểm kê, đánh giá hiện trạng nguồn xả thải, mức độ ô nhiễm môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng
· Thu thập, điều tra, khảo sát cập nhật bổ sung các thông tin nguồn xả thải vào hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng

· Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng (lòng hồ)
Nội dung 2. Dự báo diễn biến chất lượng môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng
· Thực hiện kế hoạch quan trắc hiện trường (lấy mẫu) phục vụ dự báo diễn biến chất lượng môi trường nước

· Dự báo diễn biến chất lượng môi trường nước của hồ Dầu Tiếng

Nội dung 3. Xây dựng mô hình thí điểm phục hồi, giảm thiểu và bảo vệ môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng.
· Khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình

· Thiết kế các nội dung thực hiện mô hình thí điểm

· Tổ chức thực hiện theo các nội dung thuyết minh thiết kế mô hình

· Theo dõi, lấy mẫu và phân tích chất lượng nước mặt đánh giá kết quả đạt được của mô hình.

Nội dung 4: Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng
5 - Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần);
Thời gian thực hiện: 

6- Kinh phí:
- Tổng số kinh phí thực hiện; 3.108 triệu đồng
- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 3.220 triệu đồng
7- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận;
Sản phẩm 1: Báo cáo kiểm kê, đánh giá hiện trạng các nguồn thải, mức độ ô nhiễm môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng
Sản phẩm 2: Báo cáo kết quả dự báo diễn biến chất lượng môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng.

Sản phẩm 3: Mô hình thí điểm phục hồi, giảm thiểu và bảo vệ môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng
Sản phẩm 4: Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường nước của hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng
8- Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện; 3.108 triệu đồng
- Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: 112 triệu đồng
