NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ NĂM 2019

1. Tên nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi An Kim Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

2- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;

- Th.S Phí Thị Hằng – Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Vũ Thị Kim Dung

- Nguyễn Thanh Trà

- Nguyễn Thị Loan

- Lê Văn Cư

- Bùi Thị Ban mai

- Đặng Thị Lan

- Hoàng Thị Thu Thủy

3. Mục tiêu thực hiện năm 2019

Đo đạc, đánh giá diễn biến, dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi An Kim Hải, đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, quản lý các nguồn thải gây ô nhiễm, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do ô nhiễm chất lượng nước gây ra.

4. Nội dung thực hiện năm 2019

- Điều tra thu thập số liệu về các nguồn thải.

- Chế độ lấy mẫu, thời gian lấy mẫu và vị trí lấy mẫu

-  Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

-  Dự báo diễn biến chất lượng nước trên hệ thống

-  Viết báo cáo và bản tin

-  Phổ biến thông tin

5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần);

Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 1/2019 đến tháng 12/ 2019)

6. Kinh phí: Tổng kinh phí: 900 triệu đồng

7- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận; (Đã nghiệm thu cấp cơ sở, Cấp Bộ)

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị đo | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đề cương | KQ Thực hiện |
| 1 | Bản tin tuần: Cập nhật số liệu phân tích chỉ tiêu ô nhiễm nguồn nước, dự báo ô nhiễm nguồn nước, cảnh báo tình trạng ô nhiễm nguồn nước, và khuyến các các giải pháp giảm thiểu. | Bản tin | 18 | 18 |
| 2 | Bản tin tháng: Tổng hợp các số liệu phân tích chỉ tiêu ô nhiễm nguồn nước, dự báo ô nhiễm nguồn nước, cảnh báo tình trạng ô nhiễm nguồn nước, và khuyến các các giải pháp giảm thiểu. | Bản tin | 5 | 5 |
| 3 | Bản tin đột xuất (theo thực tế) | Bản | 0 | 0 |
| 4 | Báo cáo tóm tắt | Báo cáo | 1 | 1 |
| 5 | Báo cáo nguồn thải vào công trình thủy lợi | Báo cáo | 1 | 1 |
| 6 | Nhật ký lấy mẫu hiện trường của mỗi đợt giám sát | Quyển | 15 | 15 |
| 7 | Kết quả đo đạc chất lượng nước | Biểu | 9 | 9 |
| 8 | Bản đồ ô nhiễm nguồn nước, tỷ lệ 1/100.000, thể hiện bản đồ in và bản đồ số (có 3 nhiệm vụ) | Nhiệm vụ | 3 | 3 |
| 9 | Báo cáo tổng hợp kết quả | BC | 1 | 1 |
| 10 | Một đĩa CD lưu giữ báo cáo và số liệu. | Bộ | 1 | 1 |

8- Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện; 900.000.000 đồng

- Tổng kinh phí tiết kiệm; 0