NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG

1- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, áp dụng thí điểm công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phân tán giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Bến Tre.

2- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;

| TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Nội dung công việc chính tham gia |
| --- | --- | --- |
| 1 | ThS. Nguyễn Quang Vinh | Chủ nhiệm: Chỉ đạo chung |
| 2 | ThS. Nguyễn Thị Hà Châu | Thư ký - Cùng thực hiện nội dung 1 và 2 |
| 3 | ThS. Lê Văn Cư | Tham gia nội dung 4,1 |
| 4 | ThS.Trần Hưng | Tham gia nội dung 4 |
| 5 | ThS.Phí Thị Hằng | Tham gia nội dung 3,1 |
| 6 | ThS.Bùi Thị Ban Mai | Tham gia nội dung 2,3 |
| 7 | ThS. Đào Kim Lưu | Tham gia nội dung 2,4 |
| 8 | ThS.Nguyễn Thị Ngọc Anh | Tham gia nội dung 4,2 |
| 9 | Nguyễn Thanh Thủy | Tham gia nội dung 4,3 |
| 10 | Nguyễn Hiếu Nhân | Tham gia nội dung 4,2,3 |
| 1 | ThS. Nguyễn Thị Loan | Thành viên |
| 2 | ThS. Trịnh Thị Thùy Linh | Thành viên |
| 3 | ThS. Lê Thị Văn Anh | Thành viên |
| 4 | ThS. Trương Ngọc Hiển | Thành viên |
| 5 | ThS. Nguyễn Minh Tiến | Thành viên |
| 6 | KS. Vũ Văng Thắng | Thành viên |
| 7 | KS. Hoàng Quốc Việt | Thành viên hỗ trợ |

3- Mục tiêu của nhiệm vụ;

+ Tổng thể: Xử lý nước thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn Tp. Bến Tre trên cơ sở ứng dụng giải pháp công nghệ phù hợp, thân thiện với môi trường và bền vững.

+ Cụ thể: Thí điểm mô hình xử lý nước thải sinh hoạt phân tán cho 01 khu dân cư trên địa bàn Tp. Bến Tre (công suất 50m3/ngày) và đề xuất phổ biến nhân rộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

4- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện;

Nội dung 1: Thu thập Tổng quan trong và ngoài nước về các giải pháp công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt hiện đang ứng dụng.

+ Công việc 1: Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt  trên thế giới

+ Công việc 2: Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng giải pháp công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tại Việt Nam

Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải và tình hình quản lý, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Bến Tre.

+ Công việc 1: Điều tra, khảo sát thông tin về hiện trạng và tình hình ô nhiễm nước thải  sinh hoạt tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre

+ Công việc 2: Đánh giá kết quả khảo sát và hiện trạng phát sinh, quản lý và xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre.

Nội dung 3: Đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội – môi trường của TP. Bến Tre.

+ Công việc 1: Cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp trong xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre.

+ Công việc 2: Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp trong xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre

+ Công việc 3: Lựa chọn địa điểm thực hiện thí điểm mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre

Nội dung 4: Xây dựng thí điểm mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng hình thức phân tán cho 01 cụm dân cư tại TP. Bến Tre.

+ Công việc 1: Khảo sát địa hình, mặt bằng và đặc trưng nguồn nước thải đầu vào tại vị trí lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm xử lý nước thải khu dân cư trên địa bàn TP. Bến Tre.

+ Công việc 2: Hồ sơ thiết kế xây dựng mô hình thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre. (Công suất dự kiến: 50m3/ngày đêm).

+ Công việc 3: Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre

+ Công việc 4: Triển khai thi công xây dựng mô hình thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre

+ Công việc 5: Theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình, tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre.

+ Công việc 6: Xây dựng phương án đề xuất giải pháp phổ biến, nhân rộng giải pháp xử lý nước thải nước thải sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre.

Nội dung 5: Hội thảo khoa học, Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Hoạt động khác: Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức thăm quan, học tập mô hình xử lý nước thải tương tự tại tỉnh Hưng Yên hoặc Bắc Ninh (dự kiến 9 người, tổng thời gian 4 ngày (bao gồm cả di chuyển).

5 - Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần);

Thời gian thực hiện: Từ tháng 29/10/2021 đến tháng 12/2023 được gia hạn tháng 3 năm 2024

6- Kinh phí:

- Tổng số kinh phí thực hiện; 1.513,95 triệu đồng

- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 1.513,95 triệu đồng.

7- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận;

- 01 Công trình thí điểm bảo xử lý nước thải sinh hoạt phân tán cho khu dân cư được Sở TN&MT tỉnh Bến Tre công nhận.

- Báo cáo chuyên đề tổng quan về hiện trạng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt trên thế giới và tại Việt Nam.

- Báo cáo chuyên đề đánh giá hiện trạng phát sinh, quản lý và xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre.

- Báo cáo Cơ sở khoa học và Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp trong xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre.

- Hồ sơ thiết kế công trình thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre.

- Báo cáo đề xuất giải pháp phổ biến, nhân rộng giải pháp xử lý nước thải nước thải sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Bến Tre.

- 01 bài báo khoa học được đăng tại Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy Lợi Mã số ISSN: 1859-4255 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

- Báo cáo kết quả hội thảo;

+ 01 báo cáo đánh giá nhu cầu tập huấn

+ Báo cáo kết quả hội thảo thể hiện đầy đủ về kết quả tổ chức hội thảo và thống kê đầy đủ những đề xuất của đại biểu tại hội thảo.

- Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt

8- Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện; 1.513,95 triệu đồng.

- Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: 0 đồng